

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2013 № 55

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области от 25.10.2013 № 55 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы».

Глава муниципального образования

Новомихайловского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области С.В.Иванов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области  от 29.10.2013 №  55 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области»**

**на 2014-2016 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области»**

**на 2014-2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - эффективное решение вопросов местного значения в части развития, содержания и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, повышение доступности транспортных услуг для населения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Приведение в качественное состояние элементов автомобильных дорог населенных пунктов Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.  в том числе:  - привлечение жителей к участию в решении проблем по развитию и содержанию автомобильных дорог сельского поселения по совершенствованию контроля за режимом движения по дорогам и снижению уровня аварийности;  - приведение в качественное состояние элементов содержания автомобильных дорог;  - улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения;  - улучшение технического состояния улично - дорожной сети поселения;  - повышение доступности транспортных услуг для населения (повышение уровня охвата автобусным сообщением жителей сельских населенных пунктов);  - уровень аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | один этап, 2014-2016 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3 080,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальной программы по годам составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | ВСЕГО  (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета  (тыс. рублей) | | 2014 | 970,0 | 970,0 | | 2015 | 960,2 | 960,2 | | 2016 | 1 150,6 | 1 150,6 | |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Улучшение состояния автомобильных дорог Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.  2. Повышение доступности транспортных услуг для населения  3. Снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.  4. Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.  5. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. |

1. **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.**

Новомихайловское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области (далее – сельское поселение) включает в себя 18 населенных пунктов. Большинство автодорог сельского поселения имеют или имели асфальтобетонное покрытие, которое в данный период требует текущего, а то и капитального ремонта. Автодороги с грунтовочным покрытием требуют постоянного обслуживания по планировке.

Из-за плохого качества сельских дорог к жителям деревень не могут проехать машины скорой медицинской помощи, автолавки, МЧС, почтовой связи.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов:

- темпы роста автомобильного транспорта не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

- неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог;

- недопустимое положение с обеспечением безопасности движения сложилась на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация твердого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин;

- недостаток финансовых средств.

Существенный уровень благоустройства автодорог не отвечает современным требованиям ГОСТОВ и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения состояния дорог.

Программный подход к решению проблем благоустройства автомобильных дорог необходим, так как без выстроенной комплексной системы невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения, их гарантий и законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Важна четкая согласованность действий Администрации Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством автомобильных дорог. Определение перспектив содержания дорог сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Для повышения доступности транспортных услуг для населения и повышению безопасности дорожного движения необходимо обеспечить финансовую поддержку мероприятий Программы.

**2.Основные цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями Программы являются:

- эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения на территории поселения, повышение доступности транспортных услуг для населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- привлечение жителей к участию в решении проблем по развитию и содержанию автомобильных дорог сельского поселения по совершенствованию контроля за режимом движения по дорогам и снижению уровня аварийности;

- приведение в качественное состояние элементов содержания автомобильных дорог;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения;

- улучшение технического состояния улично - дорожной сети поселения;

- повышение доступности транспортных услуг для населения (повышение уровня охвата автобусным сообщением жителей сельских населенных пунктов);

- уровень аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

Муниципальную программу предполагается реализовывать в один этап - в 2014 - 2016 годах.

В результате реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам местного значения, внутри поселковым дорогам, грунтовым дорогам, соединяющим населённые пункты, улучшение состояния территории сельского поселения, создание условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия состояния автомобильных дорог ГОСТУ;

- уровень обеспечения доступности транспортных услуг для населения;

- уровень аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы и подпрограмм**

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- текущий и капитальный ремонт местного значения и улично - дорожной сети;

- содержание автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области;

- обеспечение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение безопасности дорожного движения.

Выполнение Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, областным законодательством и действующими нормативно - правовыми актами на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области проводит работы по ремонту проезжей части улично- дорожной сети и дорог, соединяющих населенные пункты, находящиеся на территории поселения.

Перечень программных мероприятий не является исчерпывающим и может изменяться, уточняться и дополнятся. Изменения, вносимые в перечень программных мероприятий, оформляется нормативным правовым актом Администрации Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Мероприятия программы могут реализовываться за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников.

Общий объём финансовых средств, для осуществления Программы

оставляет **3 080,8 тыс. рублей**:

в 2014 году – 970,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 960,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 1 150,6 тыс. рублей.

В том числе **средства местного бюджета 3 080,8 тыс. рублей**:

в 2014 году – 970,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 960,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 1 150,6 тыс. рублей.

Объём финансирования мероприятий Программы из бюджета Новомихайловского сельского поселения подлежит уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 1

к муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие, содержание и благоустройство автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | привлечение жителей к участию в решении проблем по развитию и содержанию автомобильных дорог сельского поселения по совершенствованию контроля за режимом движения по дорогам и снижению уровня аварийности; | % | 5 | 7 | 9 |
| 2. | приведение в качественное состояние элементов содержания автомобильных дорог; | км | 1 | 1 | 1.2 |
| 3. | улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения; | км | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 4. | улучшение технического состояния улично- дорожной сети поселения; | км | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 5. | повышение доступности транспортных услуг для населения (повышение уровня охвата автобусным сообщением жителей сельских населенных пунктов); | % | 95 | 95 | 95 |
| 6. | уровень аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. | % | 1 | 0.7 | 0.5 |

Приложение № 2

к муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2014 – 2016 годы**

**«Развитие, содержание и благоустройство автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2014-2016 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Эффективное решение вопросов местного значения в части развития, содержания и автомобильных дорог местного значения и улично- дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| **Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и улично- дорожной сети** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение текущего и капитального ремонта (км) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1.2 |
| 1.2. | Проведение текущего и капитального ремонта | Администрация Новомихайловского сельского поселения | Местный бюджет | 2 780,8 | 870,0 | 860,2 | 1 050,6 | х | х | х |
| **Содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского** **района Смоленской области;** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети (км) | х | х | х | х | х | х | 35 | 35 | 35 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети | Администрация Новомихайловского сельского поселения | Местный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х | х | х |
| **Обеспечение доступности транспортных услуг для населения** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Охват автобусным сообщением жителей сельских населенных пунктов (км) | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 |
| 3.2. | Возмещение убытков по пассажирским перевозкам | Администрация Новомихайловского сельского поселения | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** | |  |  | 3 080,8 | 970,0 | 960,2 | 1 150,6 |  | 91 | 95 |