

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Новомихайловского сельского поселения**

**Монастырщинского района Смоленской области**

 **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 06.03.2017г № 10

## О мерах по предупреждению

## и ликвидации чрезвычайных

##  ситуаций, вызванных весенним

##  половодьем 2017 года

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994г №68 –ФЗ «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера» , в целях защиты населенных пунктов, автомобильных дорог, мостов, объектов народного хозяйства, плотин, возможных негативных последствий при пропуске паводковых вод весной 2017 года, организации и своевременным проведением мероприятий по обеспечению охраны жизни людей и сокращения ущерба наносимого весенним паводком:

1. Создать противопаводковую комиссию для работы по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья на территории Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в следующем составе:

**Иванов С.В**. – Глава муниципального образования Новомихайловского сельского поселения - председатель комиссии;

Члены комиссии:

 **Петракович И.Ю**.– гл.инженер ПСК «Новомихайловский» (по согласованию)

 **Фомичева С.Б**.- Директор Новомихайловского СДК (по согласованию)

 **Гурченков В.В**. гл.зоотехник «Новомихайловский»(по согласованию)

 2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод весной 2017 года (приложение № 1).

 3.Утвердить перечень ГТС расположенных на территории Администрации Новомихайловского сельского поселения (приложение №2).

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новомихайловского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области **С.В.Иванов**

 Приложение № 1
к распоряжению администрации

Новомихайловского сельского

 поселения Монастырщинского

района Смоленской области

 от 06 марта 2017 года № 10

**План мероприятий**

**по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Разработать план основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и действиях в чрезвычайных ситуациях  | март | Иванов С.В.глава МО Новомихайловского сельского поселения |
| 2 | На коллегии рассмотреть вопрос о ходе подготовки пропуска паводковых вод весной 2017года  | март | Иванов С.В.Глава МО Новомихайловского сельского поселения |
| 4. | К плотинам , расположенным вдали от населенного пункта расчистить подъездные дороги .Заготовить вблизи плотин материалы , необходимые для ремонта возможных повреждений (хворост, талый грунт, щебень,навоз, песок). | Март-апрель  | Калугин А.В. Председатель ПСК «Новомихайловский»(по согласованию) |
| 5. | Провести работу по предупреждению загрязнений водных объектов водами весеннего половодья с территории животноводческих помещений , комплексов и складских помещений | Март-апрель | Бригадиры комплексных бригад(по согласованию) |
| 6.  | Организовать круглосуточное дежурство для информации и оперативного руководства. Дежурных наблюдателей ознакомить с должностной инструкцией и инструкцией по технике безопасности | Во время сильного половодья  | Иванов С.В-Глава МО Новомихайловского сельского поселения, Минченкова В.В.- старший инспектор администрации |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди населения администрации о возможном высоком половодье и принимаемых мерах по снижению ущерба от паводковых вод , своевременно информировать население об угрозе наводнения  | Март-апрель  | Члены паводковой комиссии, специалисты администрациясельского поселения |
| 8 | Организация мероприятий по предотвращении ю выхода людей на лед открытых водоемов с целью недопущения несчастных случаев в весенний период | постоянно | Иванов С.В.глава МО Новомихайловского сельского поселения |

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к распоряжению Администрации

 Новомихайловского сельского

 поселения Монастырщинского

 района Смоленской области

 от 06.03.2017г №10

 **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**ГТС прудов, расположенных на территории МО Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | *Наименование и место расположение**ГТС прудов* | Объем водытыс.м3 | Площадь зеркалапруда га | Напорм | Техническое.состояние | Владелец ГТС Ф.И.О.руководителя телефон | Эксплуатирующая организация ФИ.О.Руководителя, телефон |
| 1 | ГТС пруда на руч.б\н у д.Потапово(Рудник) | 95 | 6.3 | 3.5 | Удовлетвори-тельное | ПСК «Новомихайловский»Калугин Александр Владимирович 216151 тел.9-.66-.41 | ПСК «Новомихайловский»216151 д.Новомихай-ловское |
| 2. | ГТС пруда на руч.б\н у д.Новомихайловск на въезде | 120 | 8,08 | 3.5 | Удовлетвори-тельное | ПСК «Новомихайловский»Калугин Александр Владимирович 216151 тел.9-66-41 | ПСК « Новомихайловский»216151 д.Новомихай-ловское  |
| 4 | ГТС пруда на руч.б\н у д.Колодино | 95 | 5.5 | 5.0 | Не удовлетвори-тельное | ПСК «Новомихайловский»Калугин Александр Владимирович 216151 тел.9-66-41 | ПСК «Новомихайловский»216151 д.Новомихай-ловское |
| 5 | ГТС пруда на Р.Куброть в д.Босияны | 200 | 12.95 | 4.0 | Не удовлетвори-тельное | ПСК «Новомихайловский»Калугин Александр Владимирович 216151 тел.9-66-41 | ПСК «Новомихайловский»216151 д.Новомихай-ловское |