

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### Новомихайловского сельского поселения

### Монастырщинского района Смоленской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.11.2013 г № 60

 Об утверждении долгосрочной

целевой программы

« Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

 Новомихайловского сельского

Поселения Монастырщинского района

Смоленской области  на 2013-2017 годы»

Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую [программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=41448;fld=134;dst=100009) « Комлексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2013-2017 годы» (далее именуется Программа).

2.Утвердить муниципальным заказчиком Программы Администрацию Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию.

 Глава муниципального образования

Новомихайловского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области  **С.В.Иванов**

Утверждена

постановлением Администрации

Новомихайловского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области

от 15.11.2013 № 60

**ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района**

**Смоленской области на 2013-2017 годы»**

**ПАСПОРТ**

**долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения**

**Монастырщинского района Смоленской области**

**на 2013-2017годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения  на 2013-2017 годы (в дальнейшем Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон  от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон  от  30.12.2004  N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ   Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация  Новомихайловского сельского поселения  Монастырщинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Восстановление уличного освещения на территории Новомихайловского сельского поселения :  2 . Создание благоприятных условий для проживания жителей поселения.  3 . Повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, по снабжению баллонным газом населения в соответствии со стандартами качества.    4.  Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов (шахтные колодцы).  5. Создания комфортных условий труда и быта в сельской местности, улучшение качества питьевой воды.  6. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения . |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения |
| Срок реализации Программы | Период реализации Программы: 2013-2017 годы |
| Источник финансирования Программы | Средства областного бюджета, средства бюджета Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Система контроля за выполнением Программы | Контроль выполнения Программы осуществляет Администрация  Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |

**Обоснование актуальности разработки Программы**

Разработка данной Программы продиктована необходимостью реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» в части организации электро-газо-и водоснабжения населения, от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Система водоснабжения Новомихайловского сельского поселения включает в себя:

-       водозаборы : с артскважиной с водонапорной башней и сетями водопровода от д.Карабановщина по д.Большие Остроги –артскважина с водопроводной башней и сетями водопровода по д.Новомихайловск ,сеть водопровода –от животноводческой фермы д.Михайловка в направлении д.Малые Остроги

-       протяженность водонапорных сетей составляет- 6,95 км;

-       колодцы в д. Денисовка. д.Ходнево, д.Шевердино ,д.Колодино, д.Городец на балансе сельского поселения не стоят.

   Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения выявлено:

-       в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек.

-       износ водопроводных сетей составляет 91%, в следствии чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40%   от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

                  Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водонапорных сетях, представленных в данной программе. В виду того, что водонапорные сети, расположенные в д, Новомихайловское единственные на территории поселения необходимо строительство колодцев.

        Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**2. Цели, задачи и сроки реализации долгосрочной Программы**

Основными целями Программы являются повышение качества коммунальных услуг, развитие систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующими нормативными требованиями, повышение устойчивости их функционирования, улучшение условий проживания населения Новомихайловского сельского поселения  Монастырщинского района.

         Основными задачами Программы является реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения.

Срок реализации долгосрочной Программы: 2013-2017 годы.

**3. Система программных мероприятий**

  В целях реализации Программы планируется осуществить:

-       ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной инфраструктуры.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района с привлечением средств федерального и областного бюджета. Финансирование программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб

          Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования, 20% местный бюджет, 80% областной.

           Объемы финансирования Программы на 2013-2017годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

-обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

-поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района;

-сократить ежегодные потери энергоресурсов.

**6. Мероприятия Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **Мероприятия** | **Сумма (тыс.руб.)** |
| 2013 | Выполнение ремонтных работ на водопроводных сетях в д. Новомихайловское |  |
| 2014 | Строительство  2х колодцев |  |
| 2015 | Выполнение ремонтных работ на водопроводных сетях в д. Новомихайловское,д.Большие Остроги , д. Холеево |  |

    Мероприятия на 2013-2017годы подлежат уточнению при принятии бюджета Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района  на 2013год и 2017 год

**7. Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

Заказчиком Программы является Администрация Новомихайловского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

         Заказчик осуществляет:

         - контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой Программы;

         - подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.